**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018/7/28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 课堂威视 |
| 迭代名称 | 移交阶段第一次迭代——发布R3 | 计划起止日期 | 2018/7/28-2018/9/9 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 移动端开发 | 2018/7/28-2018/9/9 | 全体 | | 2 | 专注度分析 | 2018/7/28-2018/9/9 | 黎君 | | 3 | 测试报告 | 2018/9/1-2018/9/9 | 黄友奇 | | 4 | PPT | 2018/9/5-2018/9/9 | 何荣俊 | | 5 | 演示视频 | 2018/9/5-2018/9/9 | 全体 | | | | |
| 预期成果：  PPT  演示视频  测试报告  移动端app  专注度分析的功能  可执行文件 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 进度风险   暑假   1. 技术风险   组员不熟悉移动端开发，需要进行学习 | | | |