**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018/7/23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 课堂威视 |
| 迭代名称 | 构建第二次迭代——开发R2 | 实际起止日期 | 2018/7/16-2018/7/22 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **任务** | **进度** | **质量** | | Mongodb配置 | 完成 | 一般 | | 前后端整合 | 完成 | 好 | | 定时任务整合 | 完成 | 一般 | | Schedule持久化 | 完成 | 一般 | | 界面优化 | 完成 | 好 | | 权限管理 | 完成 | 好 | | 日志 | 完成 | 好 | | 实现功能 | 完成 | 好 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题： schedule的持久化用spring集成的方式会造成不能自动建表的问题  变更： 手动建立quartz需要的表  返工：前端需要返工 | | | |
| 经验和教训：  前端代码太乱，写的时候没有过多考虑模块化、可重用性，导致复制粘贴的代码特别多，项目目录结构混乱等问题 | | | |