**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018/7/27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 课堂威视 |
| 迭代名称 | 构建第三次迭代——开发R3 | 实际起止日期 | 2018/7/23-2018/7/27 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **任务** | **进度** | **质量** | | 前端代码重构 | 完成 | 一般 | | 移动端环境搭建 | 基本完成 | 一般 | | 编写后端新功能接口和实现 | 完成 | 好 | | 新功能的前端展示 | 完成 | 好 | | 单元测试 | 完成 | 好 | | 压力测试 | 完成 | 好 | | 整体测试 | 完成 | 好 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题： 移动端环境搭建遇到困难  变更： 将移动端开发移至暑期完成  返工：无 | | | |
| 经验和教训：  应先做不熟悉困难的工作，防止以后时间安排上出现问题 | | | |